บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

รอบเดือนเมษายน ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม |  | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองนาโพธิ์1 (หมู่ที่ 1) |  | 165,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาตีน (หมู่ที่ 2) |  | 290,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาตก-บ้านขุนถนนจดหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ (หมู่ที่ 3) |  | 295,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนสายตรงบน-นาตีน (หมู่ที่ 4) |  | 294,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุทธรักษ์ (หมู่ที่ 5) |  | 295,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายวิชิต สุวรรณเลิศ (หมู่ที่ 6) |  | 295,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดฝ่าพระบาท (หมู่ที่ 7) |  | 293,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| ลำดับที่ |  | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงาน ดำเนินการ |
| 8 |  | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายริมคลองสุขุม (หมู่ที่ 8) | 368,424 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 9 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายสุธรรม แก้วประดิษฐ์ ( หมู่ที่ 9) | 316,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 10 |  | โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10) | 294,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 11 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลัดชฎา (หมู่ที่ 11 ) | 295,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 12 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ (หน้าบ้านนาย จรินทร์ หนูแก้ว-บ้านนายบุญเลิศ สุขอินทร์ (หมู่ที่ 12 ) | 295,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 13 |  | โครงการบุกเบิกถนนจากซอยสุขสบาย - บ้าน นางใยพร (หมู่ที่ 13) | 158,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 14 |  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนาออก-วัดบ้านงาม (หมู่ที่ 1) | 122,069 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 15 |  | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยสุขสบาย (หมู่ที่ 13) | 132,125 |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| 16 |  | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.10 (กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี) | 487,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน   ( ไม่มีโครงการดำเนินการ )

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การดำเนินการเลือกตั้ง | 550,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 9 (กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี) | 288,500 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถบริการฉุกเฉินตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (รับ-ส่งผู้ป่วย)และกู้ภัย อบต.คลองกระบือ | 110,000 | 52,500 |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน) | 200,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |

3.3  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง | 184,000 | 90,000 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมหิสสราราม | 140,000 | 72,000 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดตรงบน | 180,000 | 88,000 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านงาม | 116,000 | 58,000 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสามแพรก | 188,000 | 92,000 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุขุม | 308,000 | 150,000 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน | 132,300 | 56,700 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. คลองกระบือ | 289,100 | 123,900 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| 3 | ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์อบรม เด็กก่อนวัยเรียนวัดตรงบน | 48,200.40 | 24,100.20 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ | 105,326.80 | 52,663.40 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| 4. | ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดสามแพรก | 83,904.40 | 41,059.60 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง | 82,119.20 | 40,167 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดมหิสสราราม | 62,482.00 | 32,133.60 |  |  |  |  | กองการศึกษา |

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดสุขุม | 137,460.40 | 66,945 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดบ้านงาม | 51,770.80 | 25,885.40 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน วัดตรงบน | 80,334.00 | 39,274.40 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการการเรียนการสอน) |  |  |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน | 45,900 | 44,200 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ | 100,300 | 98,600 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| 6 | ชุดสื่อการเรียนการสอนประเภทเครื่องเล่นสนาม 1.ชิงช้าปีนปาย 2.บาร์ปีนปายอุโมงค์คลอดกระดานลื่น (แบบเหล็ก) 3.บาร์ปีนปายอุโมงค์คลอดกระดานลื่น (แบบเชือก) 4. บาร์โค้งกระดานลื่น | 86,640 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา |

3.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) กิจกรรมอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.) ในการดูแลสุขภาพของประชาชน | 97,500 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | การพ่นหมอกควัน พ่นน้ำยาเคมี ฉีดวัคซีนต่างๆ การรณรงค์ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดต่างๆ | 50,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |

3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การรณรงค์ เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด | 10,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ชนิดท้องแบน (กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี) | 65,000 | 63,600 |  |  |  |  | สำนักปลัด |

3.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านเรา | 170,000 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการพัฒนาจิตใกล้ชิดวัดปลูกรากใจใส่แก่นธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 | 50,000 | 22,020 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| 3 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ. 2561 | 13,000 | 13,000 |  |  |  |  | กองการศึกษา/ ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง |
| 4 | อุดหนุนโครงการแห่หมฺรับรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2561 | 3,000 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา/ ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน สร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด “สร้างสุขเกมส์ ครั้งที่ 10” | 380,000 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา/ ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง |
| 6 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 10,000 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา/ ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง |

3.7  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,304,800 | 4,455,000 |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 6,979,200 | 3,132,800 |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 96,000 | 31,500 |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 4 | สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกระบือ | 300,000 | 300,000 |  |  |  |  | สำนักปลัด/ กองทุน สปสช. |

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 216,000 | 9,000 |  |  |  |  | กองคลัง |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราชเจ้า) อำเภอปากพนัง | 3,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด/ ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง |
| 3 | โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร อำเภอปากพนัง | 5,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด/ ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง |
| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| 4 | โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ “12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 ” อำเภอปากพนัง | 5,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด/ ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง |
| 5 | โครงการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง ประจำปี พ.ศ. 2561 | 15,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด/ ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง |
| 6 | โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อำเภอปากพนัง | 5,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด/ ที่ทำการปกครองอ.ปากพนัง |
| 7 | จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 25,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 8 | เช่าสัญญาณพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี เว็บไซด์สำนักงาน อบต.คลองกระบือ | 10,000 | 7,500 |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 9 | การบริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และINTERNET ตำบล | 60,000 | 25,680 |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 10 | การบริการประชาชนนอกสถานที่ | - |  |  |  |  |  | กองคลัง |
| 11 | การบริการประชาชนในวันและเวลาราชการโดยไม่พักเที่ยง | - |  |  |  |  |  | กองคลัง |
| 12 | การพัฒนาระบบการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็วและประทับใจ | - |  |  |  |  |  | กองคลัง |

4.2  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและอื่นๆ | 652,840 โอนเพิ่ม 300,000 | 830,720 |  |  |  |  | สำนักปลัด/ กองช่าง |

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1   แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพื้นที่ | 180,000 | 49,500 |  |  |  |  | กองช่าง |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

รอบเดือนเมษายน ( ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 4,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน | 10,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 3 | จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน | 22,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |

1.2  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน | 11,000 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา |

1.3  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน | 11,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |

2. ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,500 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |

3.  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 22,000 | 22,000 |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| 2 | จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2,800 | 2,800 |  |  |  |  | สำนักปลัด |

3.2  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน | 16,000 | 16,000 |  |  |  |  | กองการศึกษา |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ | 9,000 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา |

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 30,000 | 30,000 |  |  |  |  | กองช่าง |

4. ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดทำป้ายคัตเอาท์โครงสร้างเหล็ก | 126,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด/กองช่าง |

4.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens | 24,000 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา |

4.3  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดทำป้ายเขตพื้นที่ตำบล | 43,400 |  |  |  |  |  | กองช่าง |

5.  ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 110 ซีซี | 44,000 |  |  |  |  |  | กองช่าง |

6.  ประเภท  ครุภัณฑ์อื่นๆ

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็กและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็ก | 11,700 |  |  |  |  |  | กองการศึกษา |